Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 27.01.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20 – 8:40 | **Scambio Aule**  Abbiamo scambiato aule e docenti per il progetto. |
| 8:40 – 9:50 / 10:05 – 11:35 | **Requisiti**  Abbiamo individuato i requisiti del progetto. |
| 13:15 – 14:45 | **Gantt**  Ho fatto il Gantt e aiutato con varie altre cose (Abstract, Use Case). |
| 15:00 – 16:15 | **Discussione**  Abbiamo discusso come verrà fatto il progetto in online tra di noi ed il docente. |
| 16:15 – 16:30 | **Aggiornamento**  Ho aggiornato GitHub, il Diario, Trello e controllato che non mancasse qualcosa nella progettazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Pari al Gantt. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire Analisi del progetto e diagramma di flusso. |