Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 24.03.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20 – 9:50 / 10:05 – 11:35 | **Unity – AI**  Ho completato l’AI in modo definitivo e sodisfacente. |
| 13:15 – 14:45 /  15:00 – 16:15 | **Unity – Pulizia Codice**  Ho riorganizzato le cartelle in Unity e iniziato a pulire gli script e aggiungere commenti. |
| 16:15 – 16:30 | **Aggiornamento**  Ho aggiornato GitHub, il Diario, Trello e controllato che non mancasse qualcosa nella progettazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Pari al Gantt. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Pulizia del progetto/codice in modo totale. |