Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 10.03.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20 – 09:50 | **Navigazione controller completata**  Per la prima parte della mattinata ho completato la navigazione delle schermate con il controller, ho riscontrato un piccolo problema con una scena che non sono riuscito a risolvere |
| 10:05 - 11:35 | **Funzionamento impostazioni**  Per il resto della mattinata ho iniziato a programmare tutto ciò che riguarda il funzionamento della schermata di impostazioni. |
| 13:15 - 14:45 | **Funzionamento impostazioni**  Per le prime due ore del pomeriggio ho terminato completamente la schermata delle impostazioni |
| 15:00 - 16:15 | **Navigazione controller con tasti**  Per il tempo restante ho completato la navigazione con controller utilizzando i tasti, ho riscontrato un piccolo problema su una scena, non l’ho risolto |
| 16:15 – 16:30 | **Diario**  In questa ultima parte di lezione ho svolto il diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto tre problema:   * Problema con nome lobby: non risolto * Problema con navigazione su una scena: non risolto * Problema con ritorno indietro di una scena: non risolto |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Nei tempi giusti |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Risoluzione problemi * Scene aggiuntive |